世界银行贷款浙江千岛湖

及新安江流域水资源与生态保护项目

建德市绿化造林和林相改造工程监理

招 标 文 件

招标编号：JD2019A小-202

招 标 人：建德市新水建设有限公司

招标代理：五矿国际招标有限责任公司

监管部门：德建市林业局

备案日期：2019年9月29日

招标文件

招标编号:JD2019A小-202

工程名称：世界银行贷款浙江千岛湖及新安江流域水资源与生态保护项目建德市绿化造林和林相改造工程监理

招标人:       建德市新水建设有限公司

法定代表人或其委托代理人:           (签字或盖章)

招标代理机构:    五矿国际招标有限责任公司

法定代表人或其委托代理人:           (签字或盖章)

备案单位:                    (盖章)

日期: 2019年9月29日

世界银行贷款浙江千岛湖及新安江流域水资源与生态保护项目建德市绿化造林和林相改造工程监理招标公告

| 投资项目统一编码 | 2017-330182-02-01-077325-000 | 项目编号 | JD2019A小-202 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 建德市新水建设有限公司 | 法定代表人 | 吴峰 |
| 建设单位社会信用统一代码 | 913301827236489949 | 招标方式 | 公开招标 |
| 主管单位 | 建德市林业局 | 主管单位代码 | 11330182002516836R |
| 工程名称 | 世界银行贷款浙江千岛湖及新安江流域水资源与生态保护项目建德市绿化造林和林相改造工程监理 | 建设资金情况 | 已落实 |
| 工程概况 | 建德市大同镇、寿昌镇、航头镇、新安江林场、寿昌林场绿化造林和林相改造等工程监理 |
| 工程地址 | 建德市大同镇、寿昌镇、航头镇、新安江林场、寿昌林场 | 工程类别 | 监理 |
| 工程投资额 | 5380.07万元（监理费约80.91万元） | 工期要求 | 与施工工期（17个月）同步，养护期20个月 |
| 质量要求 | 合格 | 发包方式 | 监理总承包 |
| 承包资质要求 | 投标人具有农林业工程监理乙级及以上资质或市政公用工程监理乙级及以上资质或工程监理综合资质 | 项目负责人要求 | 农林专业或市政公用工程专业国家注册监理工程师。 |
| 开标地点 | 杭州市公共资源交易中心建德分中心（浙江省建德市洋安新城洋安社区荷映路113号3楼 3 号开标室 |
| 发包内容及范围 | 施工图纸和工程量清单范围 |
| 开标时间 | 2019年10月21日 13时30分 |
| 建设单位联系人 | 黄永材 | 联系电话 | 13026337152 |
| 建设单位地址 | 建德市新安江街道新电路80号 |
| 交易窗口联系人 | 徐倩 | 联系电话 | 0571-64780122 |
| 咨询代理单位 | 五矿国际招标有限责任公司 | 咨询代理联系人及联系电话 | 屠裕忠18957442376 |
| 咨询代理单位社会信用统一代码 | 91110108101158376N | 咨询代理单位地址 | 海淀区三里河路5号B座5层 |
| 行业监管部门意见 | 经办人： 时间： | 公共资源交易中心意见 | 经办人： 时间： |

投标说明

1、参加本项目投标的单位需在2019年10月21日13时30分前,由本单位基本账户缴纳投标保证金1.5万元人民币，可采用银行电汇含网银方式。投标保证金平台系统登录入口http://bzj.j-yi.com ，投标单位第一次登录须先进行网上注册才能进行关联。具体操作流程http://www.jdggzy.com/web_news/WebNewsView.aspx?ViewID=306&ID=2344 完成注册后，必须将所缴纳投标保证金与所投标项目关联，方可完成投标保证金递交。最后在线打印“缴存确认单”，并将“缴存确认单”的打印页按招标文件要求密封在投标文件内。

单    位：建德市行政审批服务管理办公室工程类

开户银行：杭州银行建德支行

账    号：3301040160011683284-0007

联 系 人：俞 健

联系电话：0571-64780246

2、项目经中标公示结束且无异议后，杭州银行建德支行将在3个工作日内自动退还未中标单位的投标保证金。中标单位需登录杭州市公共资源交易中心建德分中心网站，按照首页 > 建设工程 > 资料下载 > 工程建设项目退还保证金证明的流程，下载样表，填写完整经招标人盖章确认后将该证明递交至杭州银行建德支行指定窗口退还。

3、本项目为资格后审，故取消报名环节。招标文件和公告同时发布，投标单位可在页面下方自行下载招标文件电子版，并在递交投标文件时购买招标文件。招标文件每套售价200 元，售后不退。

# 第一章 投标人须知

投标人须知前附表

本表料是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本前附表为准。

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 招标人：建德市新水建设有限公司 地 址：建德市新安江街道新电路80号 联系人：黄永材 电 话：13026337152 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 名 称：五矿国际招标有限责任公司 地 址：北京市海淀区三里河路5号B座5层 联系人：屠裕忠 电 话：18957442376 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 世界银行贷款浙江千岛湖及新安江流域水资源与生态保护项目建德市绿化造林和林相改造工程监理 |
| 1.1.5 | 建设地点 | 建德市 |
| 1.2.1 | 资金来源 及比例 | 世行贷款 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 施工图范围内的施工准备期、施工期的质量控制、投资控制、进度控制、组织协调、安全文明的施工全过程以及养护阶段的监理服务工作。 |
| 1.3.2 | 监理服务期 | 自签订合同之日起至养护期满为止，包括监理服务期和养护期，施工工期（17个月），养护期20个月。投标人的投标服务期不得短于该计划服务期。 |
| 1.4.1 | 投标人资格 条件、要求 | 投标人资格要求: 投标人具有农林业工程监理乙级及以上资质或市政公用工程监理乙级及以上资质或工程监理综合资质 项目总监要求： 农林专业或市政公用工程国家注册监理工程师。 其他要求： 中标人合同实施期间至少具有农林业工程监理乙级及以上资质或市政公用工程监理乙级及以上资质或工程监理综合资质其中一种资质处于有效期中；如在合同期中，中标人上述3种资质均超过有效期，招标人可无条件终止合同，并要求投标人进行违约赔偿。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | √ 不接受。 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | √ 不组织，由投标人自行踏勘现场。 |
| 1.10.1 | 投标预备会 | √ 不召开。 |
| 1.10.2 | 投标人提出问题的截止时间 | 请以传真形式在2019年10月10日16：00前传真至五矿国际招标有限责任公司（电子邮箱：wukuangnb@163.com，屠工收） |
| 1.10.3 | 招标文件的 澄清、补充、修改的时间 | 澄清、补充、修改的内容影响投标文件编制的，招标人将在投标截止时间7日前，以电子文件形式发布原发布招标公告的同一信息公告网站，供投标人自己下载。 澄清、补充、修改的内容不影响投标文件编制的，将在投标文件递交截止时间5天前，以上款相同的形式发布。 |
| 1.11 | 分包 | 不允许。 |
| 1.12 | 偏离 | 对招标文件的实质性要求不得负偏离。 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他材料 | / |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 | 2019年10月10日16：00前 |
| 2.2.2 | 投标截止时间 | 2019年10月21日13时30分（北京时间） |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清、修改的时间 | 无需确认。潜在投标人应自行关注招标公告发布的网站（杭州市公共资源交易中心建德分中心（http://www.jdggzy.com），招标人不再一一通知。投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。 |
| 3.1.9 | 构成投标文件 其他材料 | 各投标人须提供全套投标文件电子版（电子光盘）一份。（须单独放入一个密封袋中，并在封套封口处加盖投标人单位公章，在封套上标记“投标文件电子版”字样。） |
| 3.2.3 | 最高投标限价 | 本工程监理服务费计费基数暂按5380.07万元考虑（监理费80.91万元），投标报价作为本次评标时报价评分的基础。 本工程监理费按国家发展改革委、建设部关于印发《建设工程监理与相关服务收费管理规定》收费标准计取，施工合同中标价为计费额，专业调整系数为0.9，工程复杂程度调整系数为1.0，附加调整系数为1.0。投标报价最高不得高于收费标准的70%，超过以上限价的投标报价作否决其投标处理。 每个监理合同分别签订合同，分别计算。监理合同价按每个施工合同中标价为计费额，按国家收费标准 %（中标价）计算，结算按每个工程的施工图结算审定价为计费额。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 不少于90日历天（从投标截止时间起开始计算）。 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 投标保证金额：1.5万元人民币，采用银行电汇方式 单 位：建德市行政审批服务管理办公室工程类； 开户银行：杭州银行建德支行； 账 号：3301040160011683284-0007 (投标保证金须在“招标公告”中明确的时间内递交，并按杭州市公共资源交易中心建德分中心的规定办理打印递交凭证、退还等手续。) |
| 3.5.7 | 资格审查资料及资信业绩评审打分资料 | （一）实质性响应招标文件资料 （1）企业营业执照副本原件及复印件； （2）企业资质证书副本原件及复印件； （3）拟派的监理班子成员列表及监理班子成员资格证书原件及复印件、职称证书原件及复印件； （4）项目总监（农林专业或市政公用工程专业）国家注册监理工程师证书原件及复印件、职称证书原件及复印件； （5）投标保证金缴纳凭证复印件； （6）投标人（法人）信用查询记录； （7）浙江省外企业进浙备案申请表（需经备案单位盖章同意）或其他证明材料原件及加盖投标单位公章的复印件（加盖投标单位公章） （二）评审打分资料： 按评标细则中涉及的评分内容提供。 备注：以上（一）、（二）条涉及的证书（均应在有效期内，已在有效期外尚在办理延期过程中的视为无效）、资料应在投标文件中附复印件，并加盖投标人公章，证书、资料原件携带至开标现场提供。如评标委员会要求核查原件时，投标人必须在评标委员会规定的时间内送达。若投标文件中未附上述资料或未能在规定的时间内将要求的资料原件送到的，属招标文件实质性要求响应资料的，评标委员会将按相关证明资料缺少或无效处理；属打分评审资料的，按相应评分内容不得分处理。 |
| 3.6 | 是否允许递交 备选投标方案 | 不允许 |
| 3.7.2 | 签字或盖章 要求 | 投标文件签字或盖章要求投标文件封面（或扉页）、投标函应加盖投标人公章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。由委托代理人签字或盖章的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。 |
| 3.7.3 | 投标文件份数 | 资格审查资料一份；资信业绩标正本一份，副本四份；技术标正本一份，副本四份；商务标正本一份，副本四份；投标文件电子版（电子光盘）一份。 |
| 3.7.4 | 装订要求 | （1）资格审查资料、资信业绩部分、技术部分（主要是监理大纲）、商务标部分应编制目录、页码，并分册装订。 （2）以胶装方式装订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。 （3）资格审查资料一份密封成一包；资信业绩标正本一份，副本四份合袋密封成一包；技术标正本一份，副本四份合袋密封成一包；商务标正本一份，副本四份合袋密封成一包。 （4）密封袋的封口处应加盖投标人公章。 |
| 4.1.2 | 封套上写明 | 招标单位名称：建德市新水建设有限公司 工程名称：世界银行贷款浙江千岛湖及新安江流域水资源与生态保护项目建德市绿化造林和林相改造工程监理 招标编号： （分册名称） 投标单位名称： 投标单位地址： 法定代表人或授权代表（签字或盖章） 在2019年 月 日 时 分（北京时间）前不得开启 |
| 4.2.2 | 投标文件递交地点 | 杭州市公共资源交易中心建德分中心3#开标室（浙江省建德市洋安社区荷映路113号三楼） |
| 4.2.3 | 是否退还 投标文件 | 否 |
| 4.4 | 投标文件的 拒收情形 | 一、未密封的投标文件。 二、逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件。 三、投标文件外封套没有按要求至少写明招标人名称、项目名称、项目编号、投标人名称、投标人地址、法定代表人或授权代表（签字或盖章）的。 |
| 5.1 | 开标时间和地点、参加开标会议的要求 | 一、开标时间：同投标截止时间。 二、开标地点：杭州市公共资源交易中心建德分中心3#开标室（浙江省建德市洋安社区荷映路113号三楼） 三、参加开标会议的投标人的法定代表人或其委托代理人应随带本人居民身份证原件，法定代表人应随带营业执照复印件(加盖公章)，委托代理人应随带参加开标会议的开标委托书（附件二：附参加开标会议的开标委托书供投标人参考），工程拟派的项目总监应随带本人身份证和国家注册监理工程师证书原件参加开标会议，以证明其身份；如投标人的法定代表人或其委托代理人及本工程拟派的项目总监不到场，或项目总监缺少，或未随带本人居民身份证原件、开标委托书原件、监理工程师证书原件的，或法定代表人未携带营业执照复印件(加盖公章)的，则视作放弃投标，其投标文件将被退回。（注：委托代理人与项目总监可以是同一人。） |
| 5.2 | 开标 | 一、密封情况检查： 投标人代表或者其推选的代表检查投标文件的密封情况。 二、由招标人代表按照先送达后开标的顺序进行开标。 三、开标时，如发现以下情况之一的，相应投标文件不予开标，招标人将投标文件退回投标人： （一）投标文件不符合招标文件规定的接收要求的； （二）开标到场人员及携带的资料不符合招标文件要求的； （三）投标人未按照招标文件的要求提供投标保证金的。 |
| 6.1.1 | 评标委员会 的组建 | 评标委员会成员构成：共 5 人。 |
| 6.3 | 评标方法 | 综合评估法 |
| 6.4 | 中标候选人公示媒介 | 杭州市公共资源交易中心建德分中心网 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否，推荐的中标候选人数量：1个。 |
| 7.4.1 | 履约保证金 | 履约保证金的形式：电汇或银行汇票或银行保函。 履约保证金的金额：合同总价的5% |
| 10.1 | 否决投标的情形 | 投标文件存在以下情形之一的，由评标委员会审核认定，其投标文件将被否决： 1.投标人的资质、业绩、人员、设备等条件未满足招标文件实质性响应要求的（以投标人须知前附表3.5.7中“一、实质性响应招标文件资料”内容为准）； 2.未按招标文件的要求加盖单位公章，或投标人的法定代表人（或其委托代理人）未按招标文件要求签字或盖章的，或委托代理人无有效的授权委托书的； 3.投标人存在招标文件投标人须知1.4.2规定的不得存在的情形之一的； 4.投标函中填报的服务期短于招标文件规定的计划服务期的； 5.投标人不以自己的名义或未按招标文件要求提供投标保证金，或提供的投标保证金有缺陷而不能接受的； 6.投标报价高于招标文件设定的最高投标限价的； 7.同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价的（招标文件要求提交备选投标的除外）； 8.投标函载明的投标报价或其它关键内容字迹模糊或无法辨认的； 9.主要的服务方案不可行或主要服务设备不能满足需要的； 10.采用的服务标准或主要技术指标达不到国家强制性标准的，或采用的服务方法或采用的质量安全管理措施不能满足国家强制性标准或要求的； 12.存在法律、法规、规章以及招标文件及公告规定的其它无效投标情况的。 |
| 10.2 | 异议与投诉 | 一、异议 （一）潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前以书面形式向招标人或招标代理公司提出。招标人将在收到异议之日起3个工作日内作出书面答复；作出答复前，暂停招标投标活动。 （二）投标人认为开标不符合有关规定的，应当在开标现场提出异议。招标人将当场对异议给予处理或者告知处理的办法。异议和答复应记入开标记录或者制作专门记录以存档备查。 （三）投标人及其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期内以书面形式向招标人或招标代理公司提出。招标人将在收到异议之日起3个工作日内作出书面答复；作出答复前，暂停招标投标活动。 （四）对招标文件、评标结果的异议，提出和答复的形式只采用书面形式。 二、投诉 投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规和招标文件规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明资料，具体要求按国家发改委等11号令《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。就招标文件、开标和评标结果投诉的，应当先向招标人提出异议，异议答复期不计算在前款规定的期限内。 三、上述时限最后一日如遇国家法定节假日的，顺延至法定节假日后的第一个工作日。 |
| 10.3 | 定标 | 招标人将确定评标委员会推荐的中标候选人为中标人。中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人将重新招标。 |
| 10.4 | 在建合同工程的认定及变更证明 | 一、对总监理工程师“有在建合同工程”的认定标准 拟派总监理工程师在投标截止时间尚有在其他在建合同工程中担任总监理工程师的情形为“有在建合同工程”。 其他工程项目，包括在中华人民共和国境内所有建设工程，不受地域、行业和投资性质的限制。 在建合同工程的时间界定：中标通知书发出之日（非招标方式承接工程的，为合同签订之日）起，至该合同工程通过竣（交）工验收或合同解除之日止。 以下情形视为“有在建合同工程”： 1.合同协议书尚未签订的，中标通知书中载明的项目总监理工程师； 2.合同协议书已经签订，合同协议书中明确的项目总监理工程师； 3.总监理工程师发生更换的，投标人在投标文件中附有本条第二款证明材料的，以现任总监理工程师视为有“在建合同工程”；未附证明材料的，则仍然以更换前的总监理工程师视为有“在建合同工程”。 二、在建项目的总监理工程师办理更换后，投标时需提供的资料： 1.项目业主同意更换的证明； 2.原总监理工程师有备案主管部门的，应提供备案主管部门同意更换的证明或网上变更信息复印件。 ﹙中标之后办理的变更证明无效﹚ 三、 要求投标人拟派总监理工程师在全国建筑市场监管公共服务平台和省建筑市场监管与诚信信息发布平台上显示无以总监理工程师身份承接的在建工程。 |
| 10.5 | 备注说明 | 一、投标人须知具体内容如与本前附表不一致的，以本前附表为准。 二、根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》的规定，评标中，发现在建设工程招标投标活动中有下列情形之一的，且经询标澄清投标人无令人信服的理由和可靠证据证明其合理性的，经评标委员会半数以上成员确认，其投标文件按否决投标处理，不再对其进行评审，也不影响招标工程继续评标。评标结束后，评标专家应将有串通投标嫌疑的投标文件以及相关评标分析材料及时移交招标投标管理机构作进一步的调查处理，即使最终无法认定串通投标行为成立，也不影响对其按否决投标处理的结果。 （1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制； （2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜； （3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人； （4）不同投标人的投标文件异常一致； （5）不同投标人的投标文件相互混装； （6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出； （7）投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容； （8）投标人之间约定中标人； （9）投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标； （10）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标； （11）投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。 |
| 10.6 | 特别说明 | 一、浙江省省外企业根据《浙江省省外建筑业企业和中介服务机构备案管理暂行办法》完成进浙承接业务备案。 二、中标监理企业须按建德市住房和城乡建设局印发的“关于建德市外来监理、招标代理、造价咨询企业备案管理规定（试行）的通知”进行备案。 |
| 10.7 | 招标文件费用 | 200元/份，售后不退。 |

投标人须知

1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《浙江省招标投标条例》、《评标委员会和评标办法暂行规定》（国家发展计划委员会等七部委第12号令）等有关法律、法规和规章的规定，本项目已具备招标条件，现对本监理服务进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本招标项目招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本招标项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源及出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围及计划服务期

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本招标项目的服务期：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本项目服务的资格条件、要求。

具体要求见投标人须知前附表；

1.4.2 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本项目的代建人；

（3）为本项目提供招标代理服务的；

（4）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，同时参加本项目投标的；

（5）投标人及其法定代表人控股的其他公司，同时参加本项目投标的；

（6）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人参加投标的；

（7）被责令停业的；

（8）被暂停或取消投标资格的；

（9）财产被接管或冻结或破产状态的的；

（10）企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等违法违规问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的；

(11)本次招标不接受联合体投标；

- 在投标截止日存在在其他任何在建合同工程上现任总监理工程师的，不得以拟派总监理工程师的身份参加本次投标。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.9.5 招标人提供的本工程的相关参考资料，并不构成合同文件的组成部分，投标人应对上述资料的解释、推论和应用负责，招标人不对投标人据此作出的判断和决策承担任何责任。

1.10 投标预备会

不召开。

1.11分包

本项目不允许分包。

1.12偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）服务范围及报价要求；

（6）服务技术标准及要求；

（7）投标文件格式；

（8）投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第1.10款、第2.2款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

招标文件、招标文件的澄清或修改等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

2.2 招标文件的澄清、修改

2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容，如发现内容或附件不全，应及时向招标人提出，以便完善。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间、方式，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清、修改将在投标人须知前附表规定的投标截止时间前，按投标人须知前附表1.10.3条规定的时间和方式公开发布，但不指明澄清问题的来源。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

投标文件由资格审查资料、技术标（监理服务大纲）、资信业绩、商务标四部分文件组成。

3.1.1商务标部分格式：

（1）投标函

（2）法定代表人身份证明

（3）授权委托书

（4）投标保证金缴纳凭证复印件

（5）监理费报价表

3.1.2资信业绩部分格式：

按评标细则中涉及的评分内容提供。

3.1.3技术标部分格式

监理服务大纲主要包括以下内容：

（1）本项目概况；

（2）工作内容和依据；

（3）服务管理班子的组织结构形式；

（4）服务人员的作业安排和进场计划；

（5）服务人员工作守则；

（6）对本项目的实施意见及重点难点控制；

（7）投入到本项目的总监理工程师、其他人员的情况汇总表及业绩、经历、能力介绍、资格证明材料及人员到位率的承诺；

（8）投入本项目服务的仪器、仪表、设备及交通工具汇总表；

（9）其他需要投标人阐述的内容。

3.1.4资格审查资料部分

（1）企业营业执照副本原件及复印件（加盖投标人公章）；

（2）企业资质证书副本原件及复印件（加盖投标人公章）；

（3）拟派的监理班子成员列表及监理班子成员资格证书原件及复印件（加盖投标人公章）、职称证书原件及复印件（加盖投标人公章）；

（4）项目总监（房屋建筑工程专业）国家注册监理工程师证书原件及复印件（加盖投标人公章）、职称证书原件及复印件（加盖投标人公章）；

（5）投标保证金缴纳凭证复印件（加盖投标人公章）；

（6）各投标人（法人）应在‘信用中国’（网址：http://www.creditchina.gov.cn/）和企业所在的省级信用平台查询投标截止日期前7天之内（含投标当天8天）的信用信息，打印查询结果页面内容并加盖投标单位公章。

（7）浙江省外企业进浙备案申请表（需经备案单位盖章同意）或其他证明材料原件及加盖投标单位公章的复印件（加盖投标单位公章）。浙江省内投标人无需提供。

以上资格审查资料所有复印件均应加盖投标单位公章，涉及的原件与资格审查资料一起密封提交，当对投标人提交的资料有异议时，将对投标人提供原件资料进行核查。

特别说明：投标人未按要求提供信用查询记录的，或被列入各级信用平台“黑名单”且在公示期内的，或被列入其它部门认定的“黑名单”且在公示期内的，资格审查不予通过。

3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按本招标文件中“投标文件格式”的要求填写相应表格。

3.2.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改本招标文件中“投标文件格式”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.2.3 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价详见投标人须知前附表。

3.2.4 投标报价的其他要求详见投标人须知前附表。

3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得撤销其投标文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1 参加本项目投标的单位需在2019年10月21日13时30分前,由本单位基本账户缴纳投标保证金1.5万元人民币，可采用银行电汇含网银方式。投标保证金平台系统登录入口http://bzj.j-yi.com ，投标单位第一次登录须先进行网上注册才能进行关联。具体操作流程http://www.jdggzy.com/web_news/WebNewsView.aspx?ViewID=306&ID=2344 完成注册后，必须将所缴纳投标保证金与所投标项目关联，方可完成投标保证金递交。最后在线打印“缴存确认单”，并将“缴存确认单”的打印页按招标文件要求密封在投标文件内。

单    位：建德市行政审批服务管理办公室工程类；

开户银行：杭州银行建德支行；

账    号：3301040160011683284-0007；

联 系 人：俞 健；

联系电话：0571-64780246。

3.4.2 项目在中标公示结束且无异议后，杭州银行建德支行将在3个工作日内自动退还未中标单位的投标保证金。中标单位需登录杭州市公共资源交易中心建德分中心网站，按照首页 > 建设工程 > 资料下载>工程建设项目退还保证金证明的流程，下载样表，填写完整经招标人盖章确认后将该证明递交至杭州银行建德支行指定窗口退还。

3.4.3 对于未能按要求提交投标担保的投标，招标人将视为不响应招标文件而予以拒绝；

3.4.4 未中标单位在中标公示结束且无异议后，由市公共资源交易中心向杭州银行建德支行发出投标保证金退还通知，杭州银行建德支行接通知后通过网上及时、自动退还除中标候选人以外的所有未中标人的投标保证金，中标人的投标保证金按要求的有效凭证退还；投标人不再需要开具投标保证金退还收据,保证金将不计息；

3.4.5 招标项目有投诉等特殊情况时，在特殊情况处理期间，暂缓退还所有投标人的投标保证金；特殊情况处理完毕，招标人将中标结果报交易中心登记后，再按上述3.4.4执行。

3.4.6 中标人的投标担保，在中标人按规定签订合同并按规定提交履约担保后3日后予以退还(不计利息)；

3.4.7 如投标人有下列任何情况发生时，投标担保将被没收:

(1)投标人在投标有效期内撤回其投标文件；

(2)投标人无故不参加开标会议；

(3)中标人未能在规定期限内提交履约担保或签订合同协议。

(4)经查实，投标人在投标过程中串通投标或弄虚作假的；

出现上述不予退还情形的，招标人告知市交易中心登记后，市交易中心将自动划转其投标保证金至招标人指定账户，不再退还给投标人。

3.5资格审查的其他相关资料

详见前附表。

3.6备选投标方案

不得递交备选投标方案。

3.7投标文件的编制

3.7.1投标文件应按第七章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.7.3投标文件正本一份, 副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.7.4投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录。具体装订要求见投标人须知前附表规定。

4. 投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1投标文件的正本与副本可分开或合并密封包装（包装要求见投标人须知前附表）。

4.1.2 投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在前附表第2.2.2项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在前附表第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.2项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

4.4投标文件的拒收情形

详见投标人须知前附表。

5. 开标程序

5.1 开标时间和地点、参加开标会议的要求

招标人在前附表第2.2.2项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，参加开标会议的要求见投标人须知前附表。

5.2开标

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；

（5）按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；

（6）在开标之前首先进行资格审查，资格审查通过的单位进入下一步的开标程序。

（7）开标顺序：先送达后开标，先开技术标，技术标得分公布后开资信业绩标，资信业绩标得分公布后再开商务标。

（8）投标文件启封前，投标人代表在招标人代表协助下应首先检查各自投标文件的密封状况与递交时是否一致。所有投标文件的密封状况与递交时一致的，则由招标代理公司和杭州市公共资源交易中心建德分中心工作人员按照投标文件先送达后开标的顺序进行开标。

（9）唱标人应如实按投标文件当众宣读投标人全称、投标报价及其它主要内容。投标人代表应对唱标内容及记录结果当即进行校核确认。如发现唱标内容或记录结果与投标文件不一致时，应在签字确认前当场提出，并经招标人代表、监督人、唱标人和记录人核实后，当即予以纠正。

（10）投标人在投标截止时间前递交投标文件撤回函的，招标人应在开标时宣读撤回函，并将其投标文件及其投标保证金及时退还投标人。

（11）唱标结束后，投标人代表应在开标记录上签字确认。招标人代表、唱标人、记录人、监督人均应在开标记录上签字。投标人代表未在开标记录上签字的，均视为对开标结果予以默认。

开标结束后，如发现开标结果与投标文件不一致者，除评标委员会认定的特殊情况应另行处理外，其开标结果不予纠正。

5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标方法见投标人须知前附表，评标委员会按照招标文件规定的评标标准和方法，客观、公正地对投标文件提出评审意见。招标文件没有规定的评标标准和方法，不作为评标依据。

6.4中标候选人公示媒介

见投标人须知前附表。

7. 合同授予

7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数及定标方式见投标人须知前附表。

评标委员会（小组）必须核实所推荐的中标候选人是否被列入各级信用平台“黑名单”且在公示期内或被列入其它失信行为且在公示期内的，对被列入以上情形的投标人依法取消中标候选人资格。

7.2中标公示

招标人自确定中标候选人之日起，应在与发布招标公告一致的媒介上发布中标公示 ，公示期为3个工作日。

7.3 中标通知

7.3.1中标人确定后，招标人将在投标有效期内以书面形式向中标人发出中标通知书。

7.3.2招标人将在发出中标通知书的同时，将中标结果以书面形式通知所有未中标的投标人。

7.4 履约担保

7.4.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。

7.4.2 中标人不能按本章第7.4.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5 签订合同

7.5.1招标人和中标人应在中标通知书发出30个工作日内根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8. 重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的；

（3）评标委员会对部分投标人否决投标后，有效投标人少于3家的，专家认为缺乏有效竞争力的。

8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于3个的，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

9. 纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5异议与投诉

投标人及其他利害关系人有提出异议与投诉的权利，但应遵守国家相关法律法规的规定和本章第10.2条的要求。

10. 需要补充的其他内容

10.1否决投标的情形见投标人须知前附表

10.2异议与投诉见投标人须知前附表

10.3定标见投标人须知前附表

10.4在建合同工程的认定及变更证明

10.5特别说明见投标人须知前附表

# 第二章 评标办法

根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《浙江省招标投标条例》、《评标委员会和评标办法暂行规定》（国家发展计划委员会第12号）、《浙江省综合性评标专家库管理办法实施细则》、《浙江省人民政府关于进一步严格规范工程建设项目招标投标活动的意见》(浙政发〔2014〕39号)等有关规定，制定本办法。

一、评标原则

评标应遵循公平、公正、科学、择优的原则。

二、评标组织

评标工作由招标人依法组建的评标委员会负责，评标委员会的组建见投标人须知前附表。

评标委员会组建后报招标投标监管部门备案。

评标委员会应推举产生评标委员会负责人（招标人代表不得担任评标委员会负责人），评标委员会负责人负责组织评标、掌握评标进程、主持询标、编写评标报告等工作，评标委员会负责人与其他成员具有同等的权利。评标委员会成员对所提出的评审意见承担个人责任。

评标委员会应当按照招标文件确定的评标标准和方法，客观、公正对投标文件进行评审和比较，招标文件没有规定的评标标准和方法不得作为评标的依据。

评标委员会对投标文件作出的评审结论，应当符合有关法律、法规、规章和招标文件的规定。

三、评标程序和内容

（一）熟悉招标文件和评标办法；

（二）投标文件的符合性评审；

（三）资格审查；

（四）投标文件的监理大纲评审；

（五）投标文件的资信、业绩评审；

（六）投标文件的报价评审；

（七）必要时对投标文件中的问题进行询标，包括拟作出否决投标决定前对相关投标人进行的询问核实；

（八）根据评标办法和标准对投标文件进行综合评分、排序；

（九）完成评标报告，推荐中标候选人。

四、评审细则

（一）投标文件的符合性评审

1.评标委员会应依照招标文件的要求和规定，首先对投标人的投标资格和投标文件进行符合性评审。

如评标委员会发现投标文件存在招标文件投标人须知前附表10.1“否决投标的情形”的，可判定该投标文件符合性评审不通过予以否决，不再进入后续的综合评分程序。

2．评标委员会将审查投标文件是否完整，是否有计算错误，要求的保证金是否已提供，文件是否恰当地签署等。

若投标文件中的文字表示金额和数字表示金额不一致的，以文字金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准，并以不利于投标人的方式调整计入评标价；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价，若投标人拒绝接受上述修正，其投标将被拒绝；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

3、评标委员会将确定每一投标是否对招标文件的要求作出了实质性的响应，而没有重大偏离。实质性响应的投标是指投标符合招标文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离或保留。重大偏离或保留系指影响到招标文件规定的服务范围、质量和性能，或限制了招标人的权力和投标人的义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其它提交实质性响应投标的投标人的公平竞争地位。

评标委员会应依照招标文件的要求和规定首先对投标人的投标资格和投标文件进行符合性审查。

3.询标

（1）投标文件中有含义不明确的内容、明显文字或计算错误，评标委员会认为需要投标人作出必要澄清、说明的，应当组织询标。

（2）询标应通过专用录音电话通知相关投标人。询标内容及投标人的澄清、说明应当采用书面形式，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（3）评标委员会不得暗示或者诱导投标人作出澄清、说明，不得接受投标人主动提出的澄清、说明。

（4）投标人不得通过补充、修改或撤消投标文件中的内容使其成为实质性响应的投标，投标人在投标截止时间以后不得提交任何资料作为评标依据。

- 资格审查

评标前对投标人进行资格后审，审查其是否有能力和条件有效地履行合同义务。如投标人未达到招标文件规定的能力和条件，其投标将被拒绝，不再进入后续评审。

在资格审查时，如发现下列情形之一的，资格审查不予通过：

（1）投标人资质不满足招标文件要求；

（2）拟派的项目总监资格不满足招标文件要求；

（3）资格审查资料未按规定加盖投标人公章或未经法定代表人或其委托代理人签字或盖章；

（4）资格审查资料未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

（5）未提供资格审查资料中要求的原件或未提供资审查资料中要求的复印件的；

（6）提供的原件资料或复印件资料不齐全的，或提供的原件与投标复印件不一致的；

（7）资格审查资料不在有效期范围内的；

（8）投标人未按要求提供信用查询记录，或被列入各级信用平台“黑名单”且在公示期内，或被列入其它部门认定的“黑名单”且在公示期内的；

（9）浙江省外企业未提供进浙备案相关资料的；

（10）未响应国家、省、市法律法规和招标文件及招标公告规定的其它情形。

（三）投标文件的监理大纲评审

1、由评标委员会全体成员负责对投标文件的监理大纲部分采用记名方式各自评分。如发现某个单项的评分超出了规定的分值范围的，则该张评分表无效。此项评分为：评标专家的有效评分的算术平均值（保留小数2位）。

2、监理大纲评分（满分65分）

以下各个条款均要求对所有有效标进行横向比较评分，评分保留小数1位。

1）监理大纲的内容是否全面。2—6分

按照招标书要求内容全面的进行了阐述，对本工程的各分项工程，从准备、实施、竣工到保修的每一道工序都能较详尽的阐述监理工作计划采取的手段、方法、措施和作用。

一般情况的得2分；较好的得4分；细致详尽的得6分。

2）监理大纲中对相关协调管理职能是否明确。  2—6分

一般情况的得2分；较好的得4分；细致详尽的得6分。

3）项目监理、总监代表、监理工程师、监理员的权利和责任是否明确。2—6分

一般情况的得2分；较好的得4分；细致详尽的得6分。

4）监理力量的投入是否能满足工程的需要。2—6分

项目实施各阶段监理人员配置情况明确且能满足本项目要求的加2分，驻地监理人员100%具有中级（含中级）以上职称加2分，拟派人员中有3人以上获得市级以上优秀监理称号加2分（提供获奖证书或获奖文件复印件）。

5）质量控制的保证措施手段是否科学、可靠。 2—6分

对各分项工程，从准备、实施、竣工到项目的保修阶段的每一道工序，监理所采取的质量控制措施、方法。若因工程监理质量的差错，给业主造成经济损失时，具有承担经济赔偿具体承诺的。

一般情况的得2分；较好的得4分；细致详尽的得6分。

6）检测仪器和工具是否能满足工程要求。2—6分

根据所提供的工程检测仪器和工具的完整性，一般情况的得2分；较完整的得4分；很完整的得6分。

7）施工进度控制手段是否细致详尽。2—6分

对各分项工程，从准备、实施、竣工到项目的保修阶段的每一道工序，监理所采取的进度控制措施、方法。进度控制计划与实际进度产生较大差距时，从措施的可行和效果上进行分析、评分。

一般情况的得2分；较好的得4分；细致详尽的得6分。

8）投资控制方法是否合理、可行。2—6分

监理所采取的投资控制措施、方法的合理性。一般情况的得2分；较好的得4分；细致详尽的得6分。

9）现场安全、文明施工的管理措施是否全面。2—6分

一般情况的得2分；较好的得4分；细致详尽的得6分。

10）对工程施工的难点、要点和关键部分是否阐明及监理实施意见的可行性。2—6分

内容全面性，一般情况的得1分；较好的得2分；细致详尽的得3分。

监理实施意见的可行性，一般情况的得1分；较好的得2分；细致详尽的得3分。

11）对设计、施工、监理的合理化建议。0-5分

以上内容评分时保留一位小数，计算评分值时保留二位小数。

（四）资信、业绩评审（0-20分）

由评标委员会全体成员根据投标人提供的相关证明材料进行集体认定。

1、具有农林业工程监理乙级资质或市政公用工程监理乙级资质得2分；具有农林业工程监理甲级资质或市政公用工程监理甲级资质或工程监理综合资质的得3分，本项最高得3分。（有效证明材料：企业资质证书副本原件及复印件，复印件加盖单位公章装订入资信业绩评分资料中，原件备查，未提供原件者不得分。）（0-3分）

2、投标人通过质量管理体系ISO9001、环境管理体系ISO14001、职业健康安全管理体系OHSAS18001的第三方体系认证且管理体系认证的每个得1分，最多得3分。（有效证明材料：企业认证体系证书原件及复印件，复印件加盖单位公章装订入资信业绩评分资料中，原件备查，未提供原件者不得分。）（0-3分）

3、投标人近三年（2016年9月1日至投标截止时间前一日，时间以竣工验收单上的时间为准）监理过绿化造林或林相改造项目一个得2分，本项最高得4分。（有效证明材料：监理合同、经备案的中标通知书和竣工验收证书原件及复印件，复印件加盖单位公章装订入资信业绩评分资料中，原件备查，未提供原件者不得分。）（0-4分）

4、投标人近三年（2016年9月1日至投标截止时间前一日，时间以证书落款时间或文件时间为准）获得国家级、省级工商行政主管部门颁发的“守合同重信用”单位得2分，获得市级工商行政主管部门颁发的“守合同重信用”单位得1分。本项最高得2分。（有效证明材料：有效期内的证书或获奖文件原件及复印件,获奖时间以证书落款时间或文件时间为准，复印件加盖单位公章装订入资信业绩评分资料中，原件备查，未提供原件者不得分。）（0-2分）

5、拟派项目总监近三年（2016年9月1日至投标截止时间前一日，时间以竣工验收单上的时间为准）以项目总监身份监理过绿化造林或林相改造项目一个得2分，本项最高得4分。（有效证明材料：监理合同、经备案的中标通知书和竣工验收证书原件及复印件，复印件加盖单位公章装订入资信业绩评分资料中，原件备查，未提供原件者不得分。）（0-4分）

6、投标人自2016年1月1日以来获得过国家级先进/优秀监理企业称号的得4分，获得过省级先进/优秀监理企业称号的得2分，获得过地市级先进/优秀监理企业称号的得1分。其余的不得分。以最高项为准，不得累加，本项最高得 4分。（有效证明材料为建设行政主管部门或建设监理协会颁发的获奖证书或文件，时间以证书或证明文件上的时间为准。若发现被民政部曝光的“山寨”协会所颁发的奖项称号，则视为弄虚作假作无效标处理。）（0-4分）

备注：中标公示时，将同时公示拟中标单位提供的获奖证书、工程业绩及拟派项目总监姓名和国家注册监理工程师证书编号，一经查实拟中标单位提供的获奖证书、工程业绩及拟派项目总监姓名和国家注册监理工程师证书编号与实际不符，将作废标处理，按不良行为管理办法予以公示,并依照相关文件予以处罚。

资信标部分所有有效证明材料的复印件必须编入投标文件。投标单位提供的证明材料，获得的荣誉须经核准(附带原件)，评标委员会以所提供原件对照投标文件内容，若出现投标文件有复印件，但未提供相应原件的，一律作不得分处理。如有弄虚作假行为的，视作无效标，并停止在建德市招投标市场政府投资项目招投标6个月至2年。

（五）投标文件的报价评审

1、由评标委员会全体成员对投标文件的报价进行评审。评标专家应对报价的范围、数量、单价、费用组成和总价等进行全面审阅和对比分析，找出报价差异的原因及存在的问题。

2、报价评审应以报价口径范围一致的投标评标价为依据。投标评标价应在最终报价的基础上，按照招标文件约定的因素和方法进行计算。

3、评标基准价由评标委员会依据下述方法计算，除计算差错外，确认后的评标基准价在本次招标期间保持不变。

计算差错，仅限于以下两种情况：（1）纯算术性四则运算差错；（2）未按约定的计算方法，多计或者少计投标人报价的。由于评标差错，导致否决投标错误，重新评标纠正等其他情况，不属于计算差错。

4、报价评分（0-15分）

评委对各投标人的报价进行分析，审查有否异常报价等情况。在有效报价中，少于3家，重新招标；7家之内包括7家取全部报价；8家至10家去掉一个最高报价和一个最低报价；11家及以上时，去除一个最高、次高价和一个最低、次低价后，计算平均值（衡量值），以此为基准价。有效投标报价等于基准价得15分，各有效投标报价与基准价比较，每高于基准价一个百分点扣0.4分，每低于基准价一个百分点扣0.2分，即各有效投标报价-基准价，正数为高于，负数为低于，以此求出各投标人投标报价的得分，不为整数时按直线插入法计算，得分值小数点后保留两位，百分率保留1位小数。

（五）投标文件的综合评分：最终得分=投标文件的资信业绩评分+监理大纲评分+报价评分。

（六）对投标人进行排序，推荐中标候选人

1、评标委员会根据综合评分对进入评分范围的投标文件按最终得分由高到低进行排序，并推荐得分最高的1名中标后候选人。评分相同时，报价低者优先；评分、报价均相同时，监理大纲得分高优先；评分、报价、监理大纲得分均相同时，由评标委员会通过记名投票表决方式确定排序。

2、评标委员会根据投标人须知前附表规定确定中标人或推荐中标候选人。

五、完成评标报告

（一）评标委员会应当向招标人提交书面评标报告。评标报告由评标委员会全体成员签字。对评标结果有不同意见的评标委员会成员应当以书面形式说明其不同意见和理由，评标报告应当注明该不同意见。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果。

（二）评标报告应包括以下内容：

1、开标记录；

2、评标内容、过程和结果；

3、询标澄清纪要；

4、否决投标情况说明及依据；

5、推荐中标候选人；

6、中标候选人投标资格条件业绩和评分业绩；

7、其他建议。

六、其他

评标结果将在发布项目招标公告的同一网站上公示3个工作日，并且同时公示拟中标人在该投标项目中所提供的获得过的奖项与业绩，一经查实拟中标人在该投标项目中所提供的获得过的奖项与业绩与实际不符，将作废标处理，按不良行为管理办法予以公示，并依照相关文件予以处罚；投标人如发现权益受到侵害，可以按照《中华人民共和国招标投标法实施条例》的规定提出异议或投诉；就招标文件、开标、评标结果投诉的，应先向招标人提出异议。

中标人的确定符合法律法规及《浙江省人民政府关于进一步严格规范工程建设项目招标投标活动的意见》（浙政发[2014]39号）的规定。

# 第三章 合同条款及格式

按住房和城乡建设部、国家工商行政管理总局《建设工程监理合同》（GF—2012—0202）得格式文本，最终合同文本以双方签字盖章的为准。

第一部分  协议书

委托人（全称）：

监理人（全称）：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1. 工程名称：                                      ；

2. 工程地点：                                      ；

3. 工程规模：                                      ；

4. 工程概算投资额：           。

二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

1. 委托人和监理人签署的补充协议或补充合同；

1. 协议书；

2. 中标通知书；

3. 专用条件；

4. 附录，即：

附录A  相关服务的范围和内容

附录B  委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

附录C  工程监理考核办法

5. 通用条件；

6. 投标文件；

7. 招标文件。

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

四、总监理工程师

总监理工程师姓名：           ，身份证号码：            ，注册号：                 。

五、签约酬金

签约酬金（大写）：                            （¥        ）。

六、期限

监理期限：自       年   月   日始，至       年   月   日止。

七、双方承诺

1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。

2. 委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资料、设备，并按本合同约定支付酬金。

3、自签订合同之日起至养护期满为止，包括监理服务期和养护期。其中监理服务期为与施工同步，并要求监理提前介入，养护期24个月。投标人的投标服务期不得短于该计划服务期。

八、合同订立

1. 订立时间：       年       月      日。

2. 订立地点：                                 。

3. 本合同一式 捌 份，具有同等法律效力，双方各执 肆 份。

委 托 人：  （盖单位公章）       监 理 人：   （盖单位公章）

住    所：                       住    所：

邮政编码：                       邮政编码：

法定代表人或其授权               法定代表人或其授权

的代理人：     （签字）          的代理人：      （签字）

开户银行：                       开户银行：

账    号：                       账    号：

电    话：                       电    话：

传    真：                       传    真：

电子邮箱：                       电子邮箱：

第二部分  通用条款

1、定义与解释

1.1 定义

除根据上下文另有其意义外，组成本合同的全部文件中的下列名词和用语应具有本款所赋予的含义：

1.1.1 “工程”是指按照本合同约定实施监理与相关服务的建设工程。

1.1.2 “委托人”是指本合同中委托监理与相关服务的一方，及其合法的继承人或受让人。

1.1.3 “监理人”是指本合同中提供监理与相关服务的一方，及其合法的继承人。

1.1.4 “承包人”是指在工程范围内与委托人签订勘察、设计、施工等有关合同的当事人，及其合法的继承人。

1.1.5 “监理”是指监理人受委托人的委托，依照法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同，在施工阶段对建设工程质量、进度、造价进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调，并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动。

1.1.6 “相关服务”是指监理人受委托人的委托 ，按照本合同约定，在勘察、设计、保修等阶段提供的服务活动。

1.1.7 “正常工作”指本合同订立时通用条件和专用条件中约定的监理人的工作。

1.1.8 “附加工作”是指本合同约定的正常工作以外监理人的工作。

1.1.9 “项目监理机构”是指监理人派驻工程负责履行本合同的组织机构。

1.1.10 “总监理工程师”是指由监理人的法定代表人书面授权，全面负责履行本合同、主持项目监理机构工作的注册监理工程师。

1.1.11 “酬金”是指监理人履行本合同义务，委托人按照本合同约定给付监理人的金额。

1.1.12 “正常工作酬金”是指监理人完成正常工作，委托人应给付监理人并在协议书中载明的签约酬金额。

1.1.13 “附加工作酬金”是指监理人完成附加工作，委托人应给付监理人的金额。

1.1.14 “一方”是指委托人或监理人；“双方”是指委托人和监理人；“第三方”是指除委托人和监理人以外的有关方。

1.1.15 “书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

1.1.16 “天”是指第一天零时至第二天零时的时间。

1.1.17“月”是指按公历从一个月中任何一天开始的一个公历月时间。

1.1.18 “不可抗力”是指委托人和监理人在订立本合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用条件约定的其他情形。

1.2 解释

1.2.1本合同使用中文书写、解释和说明。如专用条件约定使用两种及以上语言文字时，应以中文为准。

1.2.2 组成本合同的下列文件彼此应能相互解释、互为说明。除专用条件另有约定外，本合同文件的解释顺序如下：

（1）协议书；

（2）中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；

（3）专用条件及附录A、附录B；

（4）通用条件；

（5）投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）。

双方签订的补充协议与其他文件发生矛盾或歧义时，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

2、监理人的义务

2.1 监理的范围和工作内容

2.1.1 监理范围在专用条件中约定。

2.1.2 除专用条件另有约定外，监理工作内容包括：

（1）收到工程设计文件后编制监理规划，并在第一次工地会议7天前报委托人。根据有关规定和监理工作需要，编制监理实施细则；

（2）熟悉工程设计文件，并参加由委托人主持的图纸会审和设计交底会议；

（3）参加由委托人主持的第一次工地会议；主持监理例会并根据工程需要主持或参加专题会议；

（4）审查施工承包人提交的施工组织设计，重点审查其中的质量安全技术措施、专项施工方案与工程建设强制性标准的符合性；

（5）检查施工承包人工程质量、安全生产管理制度及组织机构和人员资格；

（6）检查施工承包人专职安全生产管理人员的配备情况；

（7）审查施工承包人提交的施工进度计划，核查承包人对施工进度计划的调整；

（8）检查施工承包人的试验室；

（9）审核施工分包人资质条件；

（10）查验施工承包人的施工测量放线成果；

（11）审查工程开工条件，对条件具备的签发开工令；

（12）审查施工承包人报送的工程材料、构配件、设备质量证明文件的有效性和符合性，并按规定对用于工程的材料采取平行检验或见证取样方式进行抽检；

（13）审核施工承包人提交的工程款支付申请，签发或出具工程款支付证书，并报委托人审核、批准；

（14）在巡视、旁站和检验过程中，发现工程质量、施工安全存在事故隐患的，要求施工承包人整改并报委托人；

（15）经委托人同意，签发工程暂停令和复工令；

（16）审查施工承包人提交的采用新材料、新工艺、新技术、新设备的论证材料及相关验收标准；

（17）验收隐蔽工程、分部分项工程；

（18）审查施工承包人提交的工程变更申请，协调处理施工进度调整、费用索赔、合同争议等事项；

（19）审查施工承包人提交的竣工验收申请，编写工程质量评估报告；

（20）参加工程竣工验收，签署竣工验收意见；

（21）审查施工承包人提交的竣工结算申请并报委托人；

（22）编制、整理工程监理归档文件并报委托人。

（23）监理过程中投入本工程检测仪器、设备：混凝土回弹仪、超声测量仪、涂层测量仪、游标卡尺、里氏硬度计、钢筋扫描仪等。

2.1.3 相关服务的范围和内容在附录A中约定。

2.2 监理与相关服务依据

2.2.1 监理依据包括：

（1）适用的法律、行政法规及部门规章；

（2）与工程有关的标准；

（3）工程设计及有关文件；

（4）本合同及委托人与第三方签订的与实施工程有关的其他合同。

双方根据工程的行业和地域特点，在专用条件中具体约定监理依据。

2.2.2 相关服务依据在专用条件中约定。

2.3 项目监理机构和人员

2.3.1 监理人应组建满足工作需要的项目监理机构，配备必要的检测设备。项目监理机构的主要人员应具有相应的资格条件。

2.3.2本合同履行过程中，总监理工程师及重要岗位监理人员应保持相对稳定，以保证监理工作正常进行。

2.3.3监理人可根据工程进展和工作需要调整项目监理机构人员。监理人更换总监理工程师时，应提前7天向委托人书面报告，经委托人同意后方可更换；监理人更换项目监理机构其他监理人员，应以相当资格与能力的人员替换，并通知委托人。

2.3.4 监理人应及时更换有下列情形之一的监理人员：

（1）严重过失行为的；

（2）有违法行为不能履行职责的；

（3）涉嫌犯罪的；

（4）不能胜任岗位职责的；

（5）严重违反职业道德的；

（6）专用条件约定的其他情形。

2.3.5 委托人可要求监理人更换不能胜任本职工作的项目监理机构人员。

2.4 履行职责

监理人应遵循职业道德准则和行为规范，严格按照法律法规、工程建设有关标准及本合同履行职责。

2.4.1 在监理与相关服务范围内，委托人和承包人提出的意见和要求，监理人应及时提出处置意见。当委托人与承包人之间发生合同争议时，监理人应协助委托人、承包人协商解决。

2.4.2 当委托人与承包人之间的合同争议提交仲裁机构仲裁或人民法院审理时，监理人应提供必要的证明资料。

2.4.3 监理人应在专用条件约定的授权范围内，处理委托人与承包人所签订合同的变更事宜。如果变更超过授权范围，应以书面形式报委托人批准。

在紧急情况下，为了保护财产和人身安全，监理人所发出的指令未能事先报委托人批准时，应在发出指令后的24小时内以书面形式报委托人。

2.4.4 除专用条件另有约定外，监理人发现承包人的人员不能胜任本职工作的，有权要求承包人予以调换。

2.5 提交报告

监理人应按专用条件约定的种类、时间和份数向委托人提交监理与相关服务的报告。

2.6 文件资料

在本合同履行期内，监理人应在现场保留工作所用的图纸、报告及记录监理工作的相关文件。工程竣工后，应当按照档案管理规定将监理有关文件归档。

2.7 使用委托人的财产

监理人无偿使用附录B中由委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备。除专用条件另有约定外，委托人提供的房屋、设备属于委托人的财产，监理人应妥善使用和保管，在本合同终止时将这些房屋、设备的清单提交委托人，并按专用条件约定的时间和方式移交。

3、委托人的义务

3.1 告知

委托人应在委托人与承包人签订的合同中明确监理人、总监理工程师和授予项目监理机构的权限。如有变更，应及时通知承包人。

3.2 提供资料

委托人应按照附录B约定，无偿向监理人提供工程有关的资料。在本合同履行过程中，委托人应及时向监理人提供最新的与工程有关的资料。

3.3 提供工作条件

委托人应为监理人完成监理与相关服务提供必要的条件。

3.3.1 委托人应按照附录B约定，派遣相应的人员，提供房屋、设备，供监理人无偿使用。

3.3.2 委托人应负责协调工程建设中所有外部关系，为监理人履行本合同提供必要的外部条件。

3.4 委托人代表

委托人应授权一名熟悉工程情况的代表，负责与监理人联系。委托人应在双方签订本合同后7天内，将委托人代表的姓名和职责书面告知监理人。当委托人更换委托人代表时，应提前7天通知监理人。

3.5 委托人意见或要求

在本合同约定的监理与相关服务工作范围内，委托人对承包人的任何意见或要求应通知监理人，由监理人向承包人发出相应指令。

3.6 答复

委托人应在专用条件约定的时间内，对监理人以书面形式提交并要求作出决定的事宜，给予书面答复。逾期未答复的，视为委托人认可。

3.7 支付

委托人应按本合同约定，向监理人支付酬金。

4、违约责任

4.1 监理人的违约责任

监理人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。

4.1.1 因监理人违反本合同约定给委托人造成损失的，监理人应当赔偿委托人损失。赔偿金额的确定方法在专用条件中约定。监理人承担部分赔偿责任的，其承担赔偿金额由双方协商确定。

4.1.2 监理人向委托人的索赔不成立时，监理人应赔偿委托人由此发生的费用。

4.2 委托人的违约责任

委托人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。

4.2.1 委托人违反本合同约定造成监理人损失的，委托人应予以赔偿。

4.2.2 委托人向监理人的索赔不成立时，应赔偿监理人由此引起的费用。

4.2.3 委托人未能按期支付酬金超过28天，应按专用条件约定支付逾期付款利息。

4.3 除外责任

因非监理人的原因，且监理人无过错，发生工程质量事故、安全事故、工期延误等造成的损失，监理人不承担赔偿责任。

因不可抗力导致本合同全部或部分不能履行时，双方各自承担其因此而造成的损失、损害。

5、支付

5.1 支付货币

除专用条件另有约定外，酬金均以人民币支付。涉及外币支付的，所采用的货币种类、比例和汇率在专用条件中约定。

5.2 支付申请

监理人应在本合同约定的每次应付款时间的7天前，向委托人提交支付申请书。支付申请书应当说明当期应付款总额，并列出当期应支付的款项及其金额。

5.3 支付酬金

支付的酬金包括正常工作酬金、附加工作酬金、合理化建议奖励金额及费用。

5.4 有争议部分的付款

委托人对监理人提交的支付申请书有异议时，应当在收到监理人提交的支付申请书后7天内，以书面形式向监理人发出异议通知。无异议部分的款项应按期支付，有异议部分的款项按第7条约定办理。

6、合同生效、变更、暂停、解除与终止

6.1 生效

除法律另有规定或者专用条件另有约定外，委托人和监理人的法定代表人或其授权代理人在协议书上签字并盖单位公章后本合同生效。

6.2 变更

6.2.1 任何一方提出变更请求时，双方经协商一致后可进行变更。

6.2.2除不可抗力外，因非监理人原因导致监理人履行合同期限延长、内容增加时，监理人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。增加的监理工作时间、工作内容应视为附加工作。附加工作酬金的确定方法在专用条件中约定。

6.2.3合同生效后，如果实际情况发生变化使得监理人不能完成全部或部分工作时，监理人应立即通知委托人。除不可抗力外，其善后工作以及恢复服务的准备工作应为附加工作，附加工作酬金的确定方法在专用条件中约定。监理人用于恢复服务的准备时间不应超过28天。

6.2.4合同签订后，遇有与工程相关的法律法规、标准颁布或修订的，双方应遵照执行。由此引起监理与相关服务的范围、时间、酬金变化的，双方应通过协商进行相应调整。

6.2.5 因非监理人原因造成工程概算投资额或建筑安装工程费增加时，正常工作酬金应作相应调整。调整方法在专用条件中约定。

6.2.6 因工程规模、监理范围的变化导致监理人的正常工作量减少时，正常工作酬金应作相应调整。调整方法在专用条件中约定。

6.3 暂停与解除

除双方协商一致可以解除本合同外，当一方无正当理由未履行本合同约定的义务时，另一方可以根据本合同约定暂停履行本合同直至解除本合同。

6.3.1 在本合同有效期内，由于双方无法预见和控制的原因导致本合同全部或部分无法继续履行或继续履行已无意义，经双方协商一致，可以解除本合同或监理人的部分义务。在解除之前，监理人应作出合理安排，使开支减至最小。

因解除本合同或解除监理人的部分义务导致监理人遭受的损失，除依法可以免除责任的情况外，应由委托人予以补偿，补偿金额由双方协商确定。

解除本合同的协议必须采取书面形式，协议未达成之前，本合同仍然有效。

6.3.2 在本合同有效期内，因非监理人的原因导致工程施工全部或部分暂停，委托人可通知监理人要求暂停全部或部分工作。监理人应立即安排停止工作，并将开支减至最小。除不可抗力外，由此导致监理人遭受的损失应由委托人予以补偿。

暂停部分监理与相关服务时间超过182天，监理人可发出解除本合同约定的该部分义务的通知；暂停全部工作时间超过182天，监理人可发出解除本合同的通知，本合同自通知到达委托人时解除。委托人应将监理与相关服务的酬金支付至本合同解除日，且应承担第4.2款约定的责任。

6.3.3 当监理人无正当理由未履行本合同约定的义务时，委托人应通知监理人限期改正。若委托人在监理人接到通知后的7天内未收到监理人书面形式的合理解释，则可在7天内发出解除本合同的通知，自通知到达监理人时本合同解除。委托人应将监理与相关服务的酬金支付至限期改正通知到达监理人之日，但监理人应承担第4.1款约定的责任。

6.3.4 监理人在专用条件5.3中约定的支付之日起28天后仍未收到委托人按本合同约定应付的款项，可向委托人发出催付通知。委托人接到通知14天后仍未支付或未提出监理人可以接受的延期支付安排，监理人可向委托人发出暂停工作的通知并可自行暂停全部或部分工作。暂停工作后14天内监理人仍未获得委托人应付酬金或委托人的合理答复，监理人可向委托人发出解除本合同的通知，自通知到达委托人时本合同解除。委托人应承担第4.2.3款约定的责任。

6.3.5 因不可抗力致使本合同部分或全部不能履行时，一方应立即通知另一方，可暂停或解除本合同。

6.3.6 本合同解除后，本合同约定的有关结算、清理、争议解决方式的条件仍然有效。

6.4 终止

以下条件全部满足时，本合同即告终止：

（1）监理人完成本合同约定的全部工作；

（2）委托人与监理人结清并支付全部酬金。

7、争议解决

7.1 协商

双方应本着诚信原则协商解决彼此间的争议。

7.2 调解

如果双方不能在14天内或双方商定的其他时间内解决本合同争议，可以将其提交给专用条件约定的或事后达成协议的调解人进行调解。

7.3仲裁或诉讼

双方均有权不经调解直接向专用条件约定的仲裁机构申请仲裁或向有管辖权的人民法院提起诉讼。

8、其他

8.1 外出考察费用

经委托人同意，监理人员外出考察发生的费用由委托人审核后支付。

8.2 检测费用

委托人要求监理人进行的材料和设备检测所发生的费用，由委托人支付，支付时间在专用条件中约定。

8.3 咨询费用

经委托人同意，根据工程需要由监理人组织的相关咨询论证会以及聘请相关专家等发生的费用由委托人支付，支付时间在专用条件中约定。

8.4 奖励

监理人在服务过程中提出的合理化建议，使委托人获得经济效益的，双方在专用条件中约定奖励金额的确定方法。奖励金额在合理化建议被采纳后，与最近一期的正常工作酬金同期支付。

8.5 守法诚信

监理人及其工作人员不得从与实施工程有关的第三方处获得任何经济利益。

8.6 保密

双方不得泄露对方申明的保密资料，亦不得泄露与实施工程有关的第三方所提供的保密资料，保密事项在专用条件中约定。

8.7 通知

本合同涉及的通知均应当采用书面形式，并在送达对方时生效，收件人应书面签收。

8.8 著作权

监理人对其编制的文件拥有著作权。

监理人可单独或与他人联合出版有关监理与相关服务的资料。除专用条件另有约定外，如果监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料，应当征得委托人的同意。

第三部分  专用条款

1.定义与解释

1.2解释

1.2.1本合同文件除使用中文外，还可用  /  。

1.2.2约定本合同文件的解释顺序为：本合同协议书、中标通知书、专用条件及附录、投标书及其附件、通用条件、标准规范及有关技术文件。

2.监理人义务

2.1监理的范围和内容

2.1.1监理范围包括：（项目名称）            的施工前期、施工阶段和养护期内的监理服务。

施工阶段质量、进度、投资控制、合同管理和组织协调，安全、文明施工的监控；养护阶段（按项目工程设计要求）检查和记录工程质量缺陷，对缺陷原因进行调查分析并确定责任归属，审核修复方案，监督修复过程并验收，审核修复费用。

2.1.2监理工作内容还包括：

（1）编制监理计划、监理实施细则；

（2）熟悉合同文件，了解施工现场；监理人必须无偿协助委托人做好施工准备阶段工作；审查承包人提交的进度计划和施工组织设计；

（3）参与设计交底工作，审查承包人提交的复测结果和施工图设计；

（4）督促和检查承包人建立质量保证体系、安全保证体系；

（5）主持召开第一次工地监理会议和常规工地监理会议；

（6）批准单项工程开工报告（须事先经委托人核准同意）；

（7）审核承包人授权的常驻现场代表的资格，以及其他派驻到现场的主要技术、管理人员的资格；审查特殊作业人员上岗证件；

（8）审批承包人拟用于本工程的原始材料、成套设备的品质以及工艺试验和标准试验；

（9）审查承包人拟用于本工程的机械装备的性能与数量；

（10）审核承包人实施工程的实施方案及主要方法或工艺；

（11）审查分包合同和分包人的资质，控制重要外购成品件或半成品件的质量；

（12）审查承包人提交的总体进度计划，检查和督促承包人实施进度计划、核批承包人的修正计划（涉及工期变更或顺延等须事先经委托人核准同意）；

（13）要求承包人按照合同条件、技术规范和监理程序进行施工,通过旁站、巡视、检测、试验和整体验收等手段全面监督、检查和控制工程质量；

（14）对承包人安全、文明施工进行监控；

（15）调查、处理工程质量缺陷和事故，与设计、施工单位一起提出改进措施和方法，出现重大质量和安全事故时，督促承包人按规定上报有关部门；

（16）发布停(复)工令(须事先经委托人核准同意)；

（17）对已完成工程进行准确的计算,对工程量的增减做好实测实量，保存好原始凭证，并接受业主代表监督，其中重大工程量的计算按施工合同约定；

（18）审核变更的工作量并签署意见（工作量变更的对外确认只能由委托人进行，监理方无权对外确认工作量的变更）；对上报进度款的工作量进行初步审核后，交委托人最终确认；

（19）签认中期支付凭证；

（20）发布变更令（重大、重要变更报委托人核准，凡涉及工期变动及工程造价变更须事前经委托人核准）；

（21）受理合同事宜，根据合同规定进行评估和处理；

（22）根据合同规定处理违约事件，协调争端，在仲裁过程中作证；

（23）编制监理工作月报；

（24）督促、检查承包人按工程管理部门和业主的要求编制竣工文件，审核竣工文件和竣工图，配合审计，并做好归档工作；

（25）编制监理方面的竣工文件；

（26）配合委托人竣工验收、工程移交和各种预验工作，督促整改意见的落实；

（27）配合委托人做好工程结算审计工作。

（28）督促和检查承包人对施工现场周边居民住房及道路的质量检测（包括事前检测、事中监控、事后鉴定等）。

（29）在规定的工程养护期内的监理工作，负责检查工程质量状况，组织鉴定质量问题责任以及对工程质量问题和质量缺陷进行调查、分析，督促责任单位整改等；

（30）对承包人的项目负责人及现场管理人员进行考勤；

（31）工程完工后，向发包人提交施工履约评估报告；

（32）监理工作内容包括施工阶段质量、进度、投资控制、合同管理、信息管理和组织协调，安全、文明施工监控等，以及养护期内的监理工作。具体监理工作根据《建设工程监理规范》GB/T50319-2013组织实施。

（33）按照世行贷款要求，进行工程款的支付及计量审核（包括设计变更工程量及工程造价审核）。

（34）监理人要履行世行项目建设程序，配合完成施工期间世行的每年例行检查，提交满足世行项目要求所需的资料等要求。

2.1.3监理应向招标人提供的信息文件。

（1）定期信息文件

根据监理工程项目、范围及内容，随工程施工进展向委托人报送监理月报，其主要内容为：

①施工质量情况；（安全生产、文明施工情况；（按各专业、各阶段报送，附照片、文字说明。具体控制节点、数量、覆盖率根据业主要求，图片针对发现问题、落实整改、整改完成具有前后对比性。）

②工程进展情况；（按各专业、各阶段报送，附照片、文字说明。）

③进场施工机械设备及劳动力动态；

④合同变更和工程变更情况；

⑤工程支付情况；

⑥监理工程情况；

⑦工程建设大事记；

⑧其他。

（2）根据监理工程进展情况的不定期报告：

①关于工程优化设计或变更或施工进展的建议；

②资金、资源投入及合理配置的建议；

③工程进展预测分析报告；

④委托人合理要求提交的其他报告；

⑤工程分阶段验收、竣工验收监理工作报告。

（3）监理过程文件

①施工措施计划批复文件；

②施工进度调整批复文件；

③监理协调会议纪要文件；

④其他监理业务往来文件；

⑤质量事故处理文件。

2.2.1监理依据

监理依据包括：(1)适用的法律、行政法规及部门规章；（2）与工程有关的标准以及合同指定的标准图纸、技术规范、质量检验评定标准、试验规程等；（3）工程设计及有关文件；（4）本合同及委托人与第三方签订的与实施工程有关的其他合同。

2.2.2相关服务依据包括：国家法律、法规、规章及技术标准；相关的监理规范；工程建设合同、勘测设计合同及监理合同；上级有关主管部门对本工程的有关指示文件或批件；设计文件、技术要求和图纸；发包人制定的适合本工程的有关制度、办法和规定。

2.3项目监理机构和人员

2.3.4更换监理人员的其他情形： （1）严重过失行为的；（2）有违法行为不能履行职责的；（3）涉嫌犯罪的；（4）不能胜任岗位职责的；（5）严重违反职业道德的 。

2.3.6变更监理人员的违约处罚标准：总监理工程师2万元一次，其他监理人员1万元一次 ，最高限额不超过合同价款的10%,在当期监理进度款中直接扣除。

2.4履行职责

2.4.3对监理人的授权范围：监理人可对所监理的合同依据相关法律法规及规章自主地采取各种措施进行监督、管理和协调，但总监理工程师签发任何付款凭证、工程变更及洽商单，暂停工程施工指令和变更令（涉及工期变动、工程造价变更及重大、重要的变更）的下达，均需征得委托人同意。

在涉及工程延期 / 天内和（或）金额 / 万元内的变更，监理人不需请示委托人即可向承包人发布变更通知。

2.4.4监理人有权要求承包人调换其人员的限制条件： / 。

2.5提交报告

监理人应提交报告的种类（包括监理规划、监理月报及约定的专项报告）、时间和份数：每个月25日之前递交下个月的监理规划及当月的监理月报和专项报告，各叁份。

2.7使用委托人的财产

附录中由委托人无偿提供的房屋、设备的所有权属于： 委托人  。

监理人应在本合同终止后 7 天内移交委托人无偿提供的房屋、设备、移交的时间和方式为： 本工程竣工验收合格后7天内 。

3.委托人代表

3.4委托人代表

委托人代表为：        。

3.6答复

委托人同意在  7  天内，对监理人书面提交并要求作出决定的事宜给予书面答复。

4、违约责任

4.1 监理人的违约责任

4.1.1监理人赔偿金额按下列方法确定：

4.1.1.1赔偿金＝直接经济损失×正常工作酬金÷工程费

4.1.1.2按建政办函〔2017〕106号文件执行，监理单位因履职不到位，造成工程不必要、不合理变更，工程变更造价累计增加绝对值金额超过施工合同价2%（含）低于3%的，扣除监理费的10%；超过3%（含）的，扣除所有剩余监理费。

4.2 委托人的违约责任

4.2.3委托人逾期付款利息按下列方法确定：

逾期付款利息＝当期应付款总额×银行同期贷款利率×拖延支付天数

5、支付

5.1 支付货币

币种为： 人民币 ，比例为：  /  ，汇率为：  /  。

5.3 支付酬金：            /              。

监理合同价按每个施工合同中标价为计费额，根据国家收费标准的    （中标价）计算。每个监理合同分别签订，分别计算。

正常酬金的支付（每个监理合同）：

| 支付次数 | 支付时间 | 支付比例 | 支付金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一次付款 | 工程款付至工程合同造价的50%时 | 支付至合同价的30% | / |
| 第二次付款 | 工程验收合格后一个月内 | 支付至合同价的80% | / |
| 最后付款 | 本项目服务期满（养护期结束）并经审计审定后一个月内，结清余额 | 余额（根据工程竣工结算审定价计算） | / |

5.3.2施工工期延长，监理费均不予调整。

5.3.3监理费结算价为：以每个施工合同的审计结算价作为计费额，根据国家收费标准的    （中标价）计算。

履约保证金：履约保证金在工程通过竣工验收且监理人按有关规定整理完毕资料交委托人后30天内无息退还。

6.合同生效、变更、暂停、解除与终止

6.2 变更

6.2.2除不可抗力外，因非监理人原因导致本合同期限延长时，附加工作酬金按下列方法确定：

附加工作酬金=附加服务工作日数×工作派驻的监理人数×人工工日费。

如附加工作酬金累计金额超过监理合同价的10%时，另行协商。

6.2.3除不可抗力外，其善后工作以及恢复服务的准备工作应为附加工作，附加工作酬金按下列方法确定：

附加工作酬金=善后工作及恢复服务的准备工作时间（天）×工作派驻的监理人数×人工工日费。

如附加工作酬金累计金额超过监理合同价的10%时，另行协商。

注：以上6.2.2、6.2.3款中附加工作派驻的监理人数按照发包人工作需要确定，最后派驻监理人数需经发包人审核确认。

人工工日费按下表工日费×中标价进行结算。人工工日费已包括附加监理工作需要的设备、工机具、材料及交通、住宿、通讯等全部费用。

附加工作期间人工工日费表

| 建设工程监理与相关服务人员职级 | 工日费（元） |
| --- | --- |
| 一、高级专家 | 1000 |
| 二、高级专业技术职称的监理与相关服务人员 | 800 |
| 三、中级专业技术职称的监理与相关服务人员 | 600 |
| 四、初级及以下专业技术职称监理与相关服务人员 | 300 |

6.2.6因工程规模、监理范围的变化导致监理人的正常工作量减少时，按减少工作量的比例从协议书约定的正常工作酬金中扣减相同比例的酬金。

补充：

6.2.7发包人对在监理合同有效期内因物价变动而导致监理服务费增减的补偿不予考虑。

6.2.8在签订本监理合同后，因国家或地方政府的法律、法规变动而引起监理服务费用的增减不予考虑。

7、争议解决

7.2 调解

本合同争议进行调解时，可提交   ／   进行调解。

7.3 仲裁或诉讼

合同争议的最终解决方式为下列第  2  种方式：

（1）提请  ／ 仲裁委员会进行仲裁。

（2）向建德市人民法院提起诉讼。

8、其他

8.4奖励

合理化建议的奖励金额按下列方法确定为：

奖励金额=工程投资节省额×奖励金额的比率；

奖励金额的比率为  /  %。

8.6保密

委托人申明的保密事项和期限：              /               。

监理人申明的保密事项和期限：涉及本工程的所有资料并永久保密。

第三方申明的保密事项和期限：根据需要，另行协商       。

8.8著作权

监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理工作的资料的限制条件： 不允许 。

9.补充条款：

9.1监理服务期为从施工开工令发出至工程质量缺陷责任期满（养护期满），监理人须免费提供结算期服务和质量缺陷责任期服务，且随叫随到。

9.2监理人应按投标承诺的监理人员实际到位，常驻现场。总监理工程师每月到场时间不少于21天，否则按1000元/天扣罚；监理员每月到场时间不少于21天，否则按500元/天扣罚；监理人承担由此而引起的损失，从监理人员现场服务到位率违约金中扣除，违约金限额按监理人员现场服务到位率违约金限额执行。

9.3质量控制目标同施工质量等级要求。质量控制未达到标准，监理人向委托人支付合同价款的3.0%作为违约金，由委托人从履约保证金中扣除。

9.4安全文明控制目标同施工安全等级要求。安全文明施工未达到控制目标，监理人向委托人支付合同价款的2.0%作为违约金，由委托人从履约保证金中扣除。

9.5工程监理工期应按委托人与承包单位签订的合同工期完成。如果在工程监理过程中，由于监理原因造成的工期延误，每延误一天，委托人可扣减监理费人民币700元/天。进度控制目标同施工工期，进度控制落后于施工工期赔偿标准为400元/天，进度控制目标违约金限额为合同价款的2.0%，由委托人从履约保证金中扣除，非监理人原因造成工期延误，监理人应该及时办理签证相关手续；委托人按规定延长工期，但由此造成的费用损失不予补偿，监理人同时承诺免收延期服务费。

9.6监理单位指令如引起工程造价变更的，必须有委托人授权代表的签字同意，并加盖公章。

9.7监理人每天须对各参建单位的项目经理和项目管理机构人员到岗情况进行考勤，并将考勤结果于每月28日前上报给委托人，监理人须对考勤结果的真实性负责。

9.8监理人须自行负责向淳安县政府主管部门申领办理一切手续并获得所有为承担本工程监理之证明等全部文件，费用自行负责。

9.9在本合同有效期内，监理人应该无条件接受并执行业主及委托人下发的任何关于工程的管理文件及通知。

9.10、监理人需按有关规定支付合同公证费（如有）。

9.11、监理人履约担保金额为合同价款的10%，于签订本工程监理合同前提交给招标人。

监理人审核后的进度款或变更价款金额与实际支付金额相比达到下表条件，按下表扣减监理费。

| 序号 | 监理人审核后的进度款或变更价款金额与实际支付金额相比差异 | 扣减监理费金额 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 10%～15% | 每次扣监理合同价0.1% |
| 2 | 15%及以上 | 每次扣监理合同价0.5% |

9.12监理人进场前必须按规定办理人身意外伤害险，费用在投标报价时综合考虑。

9.13监理人对质量问题不能发现，或发现不向委托人汇报或瞒报、遇到质量问题处理不当及处理方法不按规定程序处理而擅自作主处理的，除承担相应的责任外，每发现一次扣监理费3000-5000元；发现第二次，则委托人有权要求调换人员；发现第三次，则委托人有权终止合同，终止合同时，并按应清账的70%结算。

9.14对工程监理工作的各项要求，本合同未及部分，按招标文件的有关规定执行，监理人承担相应的责任。

附录A  相关服务的范围和内容

A-1 勘察阶段：                              。

A-2 设计阶段：                              。

A-3 保修阶段：                              。

A-4 其他（专业技术咨询、外部协调工作等）：

附录B  委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

B-1  委托人派遣的人员

| 名称 | 数量 | 工作要求 | 提供时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 工程技术人员 |  |  |  |
| 2. 辅助工作人员 |  |  |  |
| 3. 其他人员 |  |  |  |

B-2  委托人提供的房屋

| 名称 | 数量 | 面积 | 提供时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 办公用房 |  |  |  |
| 2. 生活用房 |  |  |  |
| 3. 试验用房 |  |  |  |
| 4. 样品用房 |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| 用餐及其他生活条件 |  |

B-3  委托人提供的资料

| 名称 | 份数 | 提供时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 工程立项文件 |  |  |  |
| 2. 工程勘察文件 |  |  |  |
| 3. 工程设计及施工图纸 |  |  |  |
| 4. 工程承包合同及其他相关合同 |  |  |  |
| 5. 施工许可文件 |  |  |  |
| 6. 其他文件 |  |  |  |

B-4 委托人提供的设备

| 名称 | 数量 | 型号与规格 | 提供时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 通讯设备 |  |  |  |
| 2. 办公设备 |  |  |  |
| 3. 交通工具 |  |  |  |
| 4. 检测和试验设备…… |  |  |  |

第四部分  工程监理廉政责任书

工程监理廉政责任书

工程项目名称：

工程项目地址：

委托人（全称）：                     （以下简称“委托人”）

监理人（全称）：                     （以下简称“监理人”）

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设监理委托与被委托双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政协议书。

第一条 委托人、监理人的责任

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、工程监理和市场活动的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行建设工程项目监理合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、建设监理的规章制度。

（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条 委托人的责任

委托人的领导和从事该建设工程项目的工作人员在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不准向监理人索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二）不准在监理人报销任何应由委托人或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示或接受监理人为本方及其工作人员装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准参加有可能影响公正执行公务的监理人和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

（五）不准向监理人和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同委托人工程项目合同有关的监理分包项目等活动。

第三条 监理人的责任

应与委托人及施工单位保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的方针、政策，尤其是有关勘察设计、建筑施工安装的强制性标准和规范，以及监理法规，认真履行监理职责，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向委托人和施工单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

（二）不准以任何理由为委托人及其工作人员报销应由对方或个人支付的费用，不准以任何理由到委托人、施工单位报销应由本方或本方工作人员支付的费用。

（三）不准为委托人及其工作人员装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便，不得接受、要求委托人、施工单位为本方或监理方工作人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准违反合同约定为委托人及其工作人员提供通信、交通工具和高档办公用品，不得要求委托人、施工单位为本方或本方工作人员提供通信、交通工具和高档办公用品。

（五）不准以任何理由为委托人、施工单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

（六）不准向施工单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同项目工程合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向施工单位推荐分包单位和要求购买与项目工程合同规定以外的材料、设备等。

第四条 违约责任

（一）委托人工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给监理单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）监理方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，提请相关部门依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给委托人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第五条 本责任书作为工程监理合同的附件，与工程监理合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第六条 本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

委托人：  （签 章）                     监理人：   （签 章）

法定代表人：          （签字）          法定代表人：           （签字）

日期：        年     月    日            日期：         年    月    日

# 第四章  服务范围及报价要求

1、服务范围，即招标范围

施工图范围内的世界银行贷款浙江千岛湖及新安江流域水资源与生态保护项目绿化造林和林相改造工程的施工准备期、施工期的质量控制、投资控制、进度控制、组织协调、安全文明的施工全过程以及养护阶段的监理服务工作。

2、报价

参照《建设工程监理与相关服务收费管理规定》及《建设工程监理与相关服务收费标准》后报价。

本工程监理服务费计费基数暂按5380.07万元考虑（监理费80.91万元），投标报价作为本次评标时报价评分的基础。

本工程监理费按国家发展改革委、建设部关于印发《建设工程监理与相关服务收费管理规定》收费标准计取，施工合同中标价为计费额，专业调整系数为0.9，工程复杂程度调整系数为1.0，附加调整系数为1.0。投标报价最高不得高于收费标准的70%，超过以上限价的投标报价作否决其投标处理。

每个监理合同分别签订合同，分别计算。监理合同价按每个施工合同中标价为计费额，按国家收费标准    %（中标价）计算，结算按每个工程的施工图结算审定价为计费额

2、监理费报价应包括为完成本工程施工阶段和养护期监理工作服务内容可能发生的各项费用，如工作、生活、交通、通讯、设备（仪器）、劳力、利润、税收等以及所有有关的管理成本。

不接受任一投标人对本招标项目提出两个或两个以上有选择的投标报价。投标人应根据本招标文件、招标人所提供的资料及监理范围和内容、以及投标人自行踏勘现场和了解所得的工程情况，按照国家有关取费标准，并结合企业实力、监理能力和监理力量的投入等进行竞争报价。

3、投标人应认真填报（附件）中的所有内容，有关报价的详细说明可在投标文件的相应条款中予以说明。对没有填报的费用，招标人将不予支付，并认为此项费用已包含在报价表中的其他单价和合价中。

4、监理费报价及测算依据

投标人可根据监理工期、内容和要求，结合自身管理经验和技术水平，提出监理费总报价，并说明收费依据、优惠条件。

# 第五章  服务技术标准及要求

1.1工程概况

1.1.1工程名称：世界银行贷款浙江千岛湖及新安江流域水资源与生态保护项目建德市绿化造林和林相改造工程监理

1.1.2工程地点：建德市大同镇、寿昌镇、航头镇、新安江林场、寿昌林场

1.1.3工程规模：按设计图纸。

1.2 有关单位和机构

1.2.1招标人：建德市新水建设有限公司

1.2.2招标代理机构：五矿国际招标有限责任公司

1.2.3设计单位：浙江省林业科学研究院

1.2.4施工单位：待招标后确定

1.3现场条件

施工现场现状

1.4招标范围

招标范围：详见“第一章 招标公告”项目清单附件。

1.5计划服务期

自签订合同之日起至养护期满为止，包括监理服务期和养护期。其中监理服务期为与施工同步，投标人的投标服务期不得短于该计划服务期。

1.6投标人资格

见投标人须知前附表。

1.7监理工作目标

1.7.1质量控制目标：工程质量达到现行国家验收标准的合格等级。

1.7.2进度控制目标：施工工期控制在施工总进度计划工期内。

1.7.3投资控制目标：工程竣工结算必须控制在批准的设计概算内，监理过程中不能发生因监理人原因产生的索赔。

1.7.4安全生产监督管理目标：确保安全施工，无重大安全责任事故。

各投标人在投标文件中必须对以上内容要求作出明确的承诺。

1.8监理服务期

监理服务期37个月，其中施工监理服务期17个月，养护期20个月。在此期间，监理单位应承担相应的义务和责任。

1.9监理组织机构及监理人员的基本要求

世界银行贷款浙江千岛湖及新安江流域水资源与生态保护项目建德市绿化造林和林相改造工程现场监理人员配置最低要求表

| 监理岗位 | 最少人数 | 技术职称 | 监理资格 | 专业要求 | 驻场时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总监理工程师 | 1 | 中级及以上 | 国家注册监理工程师 | 农林专业或市政公用工程专业 | 施工全过程 |
| 专 业 人 员 | 监理工程师 | 2 | 中级及以上 | 省级监理工程师或国家注册监理工程师 | 农林专业或市政公用工程专业 | 施工全过程 |
|  | 监理员 | 2 | 初级及以上 | 省级监理工程师或监理员上岗证 | 农林专业或市政公用工程专业 | 施工全过程 |
| 造价管理人员 | 1 | 初级及以上 | 造价工程师资格证书 | / | 施工全过程 |

备注：

（1）上述监理人员须持证上岗，工作经验不少于3年。

（2）对上述人员配备的其他因素如职称、年龄、学历等由投标人在投标文件中列明，其响应情况的优劣是评分的内容之一。

（3）投标时拟派的项目班子成员配备不满足监理人员配置最低要求的，作否决其投标处理。

1.9.1相关要求

（1）为满足本工程监理需要，投标人应根据招标项目工程内容、规模、工程等特点配置上述监理岗位、专业工程师、监理员的专业结构和人数，其数量不得低于上述各项要求。

（2）所有派驻本工程的监理人员均为本单位在职人员并注册在投标人单位。

（3）本工程投标人所派的总监理工程师必须遵守《建设工程监理规范》的相关规定。

（4）各专业监理工程师及监理员应具有相应监理上岗证书。

（5）所派驻监理人员均应专业对口，身体健康，能胜任监理工作。市政工程师根据工程具体情况配备，监理员根据工程具体情况配备。

（6）为保证工程建设监理工作的质量，项目监理组人员合同执行期间招标人对不称职监理人员有权提出更换，监理单位不得拒绝或拖延。

（7）养护期监理人员必须在2小时内响应并在4小时内到达。

（8）投标文件中项目班子人员配备必须和中标后派驻现场的人员保持完全一致。项目班子一旦确定不得随意更换，如有特殊原因确需更换的，必须经招标人和备案主管部门同意

（9）监理组织机构严禁挂靠，一旦发现挂靠行为，招标人有权取消其竞标和中标资格。

（10）监理单位必须严格按照国家、省和地方有关建设监理以及国家现行施工技术规范的规定进行监理，承担相应的义务和责任。

（11）监理单位对本工程所使用的大宗材料和主要、重要材料的检测试验必须与施工单位同步，并独立进行，不得使用施工单位的任何检测资料和测试设备。如发生质量争议需送建设行业主管部门指定单位检测试验的，应事先报告招标人并经招标人代表同意后，检测费用按合同约定结算。

（12）监理单位不得与承担本工程的施工承包人及材料、设备投标人发生经济利益关系。

1.10监理服务内容和要求（包括但不限于）

（1）协助招标人审核施工图的设计，重点是施工图技术经济不合理部分及错、漏、碰、缺和概(预)算,参与主持组织施工图纸会审,做好记录,写出会审纪要。

（2）参与招标人与承包商签订施工承包合同,审核施工进度计划，并在实施过程中检查、督促承包商严格按工程承包合同和施工规范、工程技术标准、设计要求进行施工，监督承包商现场施工管理。

（3）协助招标人做好开工前准备，审批开工报告，复核灰线，经招标人书面同意后向承包商下达开工令。

（4）审批施工组织设计，审查和检查施工技术措施、质量保证体系及安全防护措施，提出合理的整改意见和建议。

（5）审查承包商采购清单，检查工程使用材料、构件、设备的品牌、规格、质量与数量是否与工程承包合同及其附件的规定相一致。督促承包商编制材料的供需计划，协助业主安排甲供材料的供应计划。

（6）对施工变更的签证，主持施工图交底，参与设计变更的签证，复核施工变更。

（7）主持召开工程协调会议及综合管线协调会议，主持召开工程协调会议并做好会议纪要，调解有关工程建设各种合同争议，参与处理索赔事项。

（8）检查督促施工单位贯彻执行国家相关安全法律、法规和建德市有关部门对建筑安全的相关文件，检查安全防护措施和文明施工,检查督促工程进度、施工质量。

（9）督促施工单位及时整理技术资料及竣工验收资料，直至招标人委托专业建筑审计单位出具审计报告止。

（10）协助招标人对工程投资进行控制，对施工单位提出的付款申请进行审核。

（11）参加审核工程结算，协助招标人审核工程造价，努力降低工程费用。

（12）及时提供完整的监理资料，定期编制监理简报。

（13）协助招标人组织进行交工验收及竣工验收，负责检查保修阶段的工程状况，督促施工承包方回访监督保修直至达到规定的质量标准。

（14）因监理单位过失而造成经济损失的，应当向招标人进行赔偿并承担相应的经济责任。

（15）完成监理规范或监理大纲要求的其他工作内容。

（16）按要求进行现场管理，关键结构工程的旁站，各项工程的初步验收等。

（17）履行其他法律、法规规定的监理职责义务，提供其他可免费提供的监理服务。

1.11其他要求：

根据建政办函〔2017〕106号《关于印发建德市政府投资项目工程变更管理办法的通知》的相关规定：

监理单位因履职不到位，造成工程不必要、不合理变更，工程变更造价累计增加绝对值金额超过施工合同价2%（含）低于3%的，扣除监理费的10%；超过3%（含）的，扣除所有剩余监理费。

1.12履约保证金

中标人在收到中标通知书后，并在签订合同前向招标人提交履约保证金，履约保证金金额为合同价监理费的5%。工程完工30天内退还（不计利息）。

# 第六章 投标文件格式

（外包封）

建设工程监理投标文件

招标编号:

【商务标或资信业绩标或资格审查资料或技术标或投标文件电子版（电子光盘）】

招标单位名称：

工程名称:

投标单位名称:                          (盖公章)

法定代表人或其委托代理人:           (签字或盖章)

投标单位地址：

邮编：

联系人：

联系电话：

在    年    月    日    之前不得开封

正本或副本

建设工程监理投标文件

招标编号:

（商务标或资信业绩标或技术标）

工程名称:

投标单位名称:                          (盖公章)

法定代表人或其委托代理人:           (签字或盖章)

日    期：

附件一：

投标文件部分格式提供如下，没有提供格式的内容均由投标人自拟：

投标函（格式一）

法定代表人身份证明（格式二）

授权委托书（格式三）

监理人员工作计划安排表（格式四）

监理服务大纲（自拟）

实质性响应招标文件及评审打分的资料一览表（格式五、格式六）

其他资料

拟派项目总监理工程师在投标截止日无在其他任何在建合同工程上担任项目总监理工程师的承诺书（格式七）

投标人须知前附表规定的构成投标文件的其他材料

格式一

投 标 函

致：   （招  标  人  名  称）

1、我方已全面阅读和研究贵方的招标编号       为的           工程监理招标文件和招标补充文件，并经过对施工现场的踏勘，澄清疑问，已充分理解并掌握了本工程招标的全部有关情况。同意接受招标文件的全部内容和条件，并按此确定本工程监理投标的全部内容，以本投标书向你方发包的全部内容进行投标。本工程监理服务费计费基数暂按  5380.07万元考虑，我方愿按照国家取费标准收费的    %计取监理费用，并按施工图纸、监理合同条款、监理规范和要求完成监理工作并承担任何质量缺陷保修责任。负责本工程的总监是        ，监理人数为     人，监理服务期为         。施工质量控制目标为         。

2、我方将严格按照有关建设工程招标投标法规及招标文件的规定参加投标，并理解贵方不一定接受最低标价的投标，对决标结果也没有解释义务。

3、如由我方中标，在接到你方发出的中标通知书后在规定的时间内，按中标通知书、招标文件和本投标书的约定与你方签定监理合同，并递交招标文件中规定金额的履约保证金，履行规定的一切责任和义务。

4、我方承认该投标书格式为投标书的组成部分。

5、本投标书自递交你方之日起      天内有效，在此有效期内，全部条款内容对我方具有约束力，如中标将成为监理合同文件组成部分。

投标单位（章）：             法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：

联系人：                    联系地址：

电话：                      邮编：

开户银行：                  帐号：

年     月    日

格式二

法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：         性别：          年龄：        职务：

系                              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                 （盖单位公章）

年       月       日

法定代表人身份证复印件

格式三

授权委托书

本人       （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）的投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：             。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

投标人：                               （盖单位公章）

法定代表人：                               （签字）

身份证号码：

委托代理人：                                   （签字）

身份证号码：

年       月       日

委托代理人身份证复印件

格式四

监理人员工作计划安排表

| 序号 | 姓名 | 监理岗位 | 驻场时间（月） | 监理人员投入安排（共 个月） | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ... |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 每月应在工地的监理人员合计（人数） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：（公章）

注：按照拟投入本工程现场监理人员的计划在岗安排据实填报。在岗时间为：进场时间为当月第一日；在岗表示为“ —” 。

格式五

投标人提供的实质性响应招标文件资料一览表

| 序号 | 资料名称 | 共 页 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |

注：本表请按投标人须知前附表3.5.7“一、实质性响应招标文件资料”内容填写。

投标人（盖章）：

法定代表或授权代表（签字或盖章）：

年    月    日

格式六

投标人提供的评审打分资料一览表

| 序号 | 资料名称 | 共 页 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |

注：本表请按投标人须知前附表3.5.7“二、评审打分资料”内容填写。

投标人（盖章）：

法定代表或授权代表（签字或盖章）：

年    月    日

格式七

拟派项目总监理工程师在投标截止日

无在其他任何在建合同工程上担任项目总监理工程师的承诺书

：

我公司及拟派项目总监理工程师承诺，拟派参加       项目              投标的项目总监理工程师        在投标截止日无在其他任何在建合同工程上担任项目总监理工程师的情形。在建合同工程的开始时间为合同工程中标通知书发出日期（不通过招标方式的，开始时间为合同签订日期），结束时间为该合同通过合同验收或合同解除日期。

以上承诺如有虚假，愿意接受投标保证金不予退还的处罚。给招标人造成损失的，愿意依法承担赔偿责任。如已中标，同意招标人取消我公司中标资格的处理。

投标人(单位盖章)：               拟派总监理工程师：（签字）

法定代表人 (签字或盖章)：        国家监理工程师执业章：

年   月   日

格式八

派驻本工程监理人员汇总表

工程名称：

| 序号 | 姓名 | 本工程拟任岗位 | 年龄 | 性别 | 专业 | 专业年限 | 职务和职称 | 安排上岗 起止时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、本表可按需要扩展使用。

- 实际派驻人员必须符合上述表中的相关内容。

投标人（盖章）：

法定代表或授权代表（签字或盖章）：

年    月    日

格式九

派驻现场监理人员简历表

工程名称：

| 姓名 |  | 出生年月 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 文化程度 |  | 技术职称 |  |
| 毕业院校、专业 |  | 毕业时间 |  |
| 现任职务 |  | 从事监理工作时间 |  |
| 监理培训证书号 |  | 监理工程师证书号 |  |
| 本工程中拟任职务 |  |  |  |
| 工作简历： |

注：每表一人。

格式十

总监理工程师已完成类似监理工程一览表

| 工程名称 |  |
| --- | --- |
| 项目地点 |  |
| 工程规模 |  |
| 工程等级 |  | 工程造价 |  |
| 开工日期 |  | 预计完工时间 |  |
| 结构形式 |  | 监理人员总数 |  |
| 监理主要内容： |
| 设计单位 |  |
| 施工单位 |  |
| 业 主 | 单位名称 |  |
|  | 单位地址 |  |
|  | 联 系 人 |  |
|  | 联系电话 |  |
|  | 传真号码 |  |

格式十一

企业已完成类似工程监理合同一览表

| 工程名称 |  |
| --- | --- |
| 项目地点 |  |
| 工程规模 |  |
| 工程等级 |  | 工程造价 |  |
| 开竣工日期 |  | 监理服务费 |  |
| 项目总监理工程师 |  | 监理人员总数 |  |
| 结构形式 |  |
| 受奖罚情况 |  |
| 监理主要内容： |
| 设计单位 |  |
| 施工单位 |  |
| 业 主 | 单位名称 |  |
|  | 单位地址 |  |
|  | 联 系 人 |  |
|  | 联系电话 |  |
|  | 传真号码 |  |

格式十二

投入本工程检测仪器、设备汇总表

工程名称：

| 序号 | 仪器、设备名称 | 规格型号 | 数量 | 使用情况 | 投入时间 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（盖章）：

法定代表或授权代表（签字或盖章）：

年    月    日

附件二：

开 标 委 托 书

兹委托     （姓名）（职务          性别       年龄       ），为我单位参加     （招标人及工程名称）               开标会议的代理人，在代理范围内产生的民事法律责任由我单位承担。

代理期限：自      年      月      日至      年      月      日

(本委托书应与受托人居民身份证一并在开标会上出示）。

委托人：（投标单位公章）                法定代表人：（章）

年    月    日

（注：此委托书格式供投标人参考）

建设工程施工监理投标文件

招标编号:             .

资格审查资料

工程名称:

投标人:                                     (盖公章)

法定代表人或其委托代理人:               (签字或盖章)

日期:        年    月      日

目 录

（1）企业营业执照副本原件及复印件（加盖投标人公章）；

（2）企业资质证书副本原件及复印件（加盖投标人公章）；

（3）拟派的监理班子成员列表及监理班子成员资格证书原件及复印件（加盖投标人公章）、职称证书原件及复印件（加盖投标人公章）；

（4）项目总监国家注册监理工程师证书原件及复印件（加盖投标人公章）、职称证书原件及复印件（加盖投标人公章）；

（5） 投标保证金缴纳凭证复印件（加盖投标人公章）；

（6）各投标人（法人）应在‘信用中国’（网址：http://www.creditchina.gov.cn/）和企业所在的省级信用平台查询投标截止日期前7天之内（含投标当天8天）的信用信息，打印查询结果页面内容并加盖投标单位公章。

（7）浙江省外企业进浙备案申请表（需经备案单位盖章同意）或其他证明材料原件及加盖投标单位公章的复印件（加盖投标单位公章）。浙江省内投标人无需提供。

以上资格审查资料所有复印件均应加盖投标单位公章，涉及的原件与资格审查资料一起密封提交，当对投标人提交的资料有异议时，将对投标人提供原件资料进行核查。

特别说明：投标人未按要求提供信用查询记录的，或被列入各级信用平台“黑名单”且在公示期内的，或被列入其它部门认定的“黑名单”且在公示期内的，资格审查不予通过。